Ejercicio: El Sistema que No Funcionó

1. ¿Qué errores identifica en la fase de análisis?

La fase de análisis presentó varias fallas que comprometieron el proyecto desde su inicio:

- No se realizaron entrevistas ni talleres con los usuarios y la gerencia para identificar todas las necesidades.

- No se elaboró un documento de requisitos (SRS), dejando el alcance sin definir.

- Se omitieron funcionalidades clave como la cancelación de citas y la generación de reportes.

- Los diagramas elaborados no reflejaban correctamente los requisitos del cliente.

- El equipo inició el desarrollo antes de consolidar y validar los requisitos.

2. ¿Qué consecuencias tuvo no validar correctamente los requisitos?

La ausencia de validación generó consecuencias en distintos niveles:

- El sistema fue entregado con funcionalidades incompletas o incorrectas.

- El cliente percibió que el producto no correspondía a lo solicitado, afectando la confianza.

- Se produjeron retrasos y sobrecostos por correcciones tardadas, que siempre resultan más costosas que prevenirlas.

- La información duplicada en los módulos generó problemas de integridad de datos.

- La documentación quedó inconsistente con el sistema real, dificultando el mantenimiento futuro.

3. ¿Por qué es importante la trazabilidad en un proyecto de software?

La trazabilidad permite vincular cada componente del sistema con el requisito que lo originó. Su importancia radica en que:

- Garantiza que todos los requisitos estén implementados y ninguno quede sin cubrir.

- Facilita detectar inconsistencias entre los artefactos y el sistema construido.

- Permite evaluar el impacto de cualquier cambio antes de implementarlo.

- Asegura que los casos de prueba cubran todas las funcionalidades requeridas.

- Mejora la mantenibilidad al explicar el propósito de cada parte del sistema.

4. ¿Qué artefactos de análisis considera necesarios?

Para un proyecto de este tipo, los artefactos mínimos necesarios son:

- Documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS).

- Diagrama de Casos de Uso con sus especificaciones detalladas.

- Diagrama de Clases del dominio para modelar las entidades del negocio.

- Prototipos o mockups de interfaz para validación temprana con el cliente.

- Matriz de Trazabilidad de Requisitos.

- Glosario del dominio para unificar el lenguaje entre el cliente y el equipo.

5. ¿Cómo puede evitarse este tipo de problemas en futuros proyectos?

Para evitar repetir estos errores se recomienda:

- Dedicar tiempo suficiente al análisis antes de iniciar el desarrollo.

- Documentar y hacer firmar los requisitos por el cliente como línea base del proyecto.

- Realizar revisiones de artefactos (walkthroughs) con el equipo y el cliente.

- Implementar un proceso formal de gestión de cambios para controlar el alcance.

- Mantener una matriz de trazabilidad actualizada durante todo el ciclo de vida.

- Adoptar entregas iterativas que permitan validar el avance con el cliente periódicamente.